Nr sprawy: DZP/65/Z/2020
                                                         Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA NR  ................ / 2020 (wzór umowy)

zawarta w dniu  ……….  2020 r. w  Szczecinie, pomiędzy:

Gminą Miasto Szczecin 

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP   851-030-94-10   

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
którą reprezentuje:

…………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin 

a
…………………………………………………………………………………
z siedzibą w 

NIP                               REGON 
e-mail:…………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,

którą reprezentuje:

Niniejsza umowa zawarta zostaje w rezultacie udzielonego przez zamawiającego zamówienia,
do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
( 1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowych w ramach następujących zadań: 
1) „Przebudowa przepustu na Strumieniu Śmierdnickim pod ul. Pyrzycką w Szczecinie”,
2) „Przebudowa przepustu na Strumieniu Śmierdnickim pod sięgaczem ul. Pyrzyckiej w Szczecinie”.

Dla każdego obiektu należy opracować odrębną dokumentację projektową.
2. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy winien opracować oraz przedłożyć dla każdego z obiektów:
1) dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) – 4 egz., uwzgledniającą poniższe:

a) obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla dobrania przekroju poprzecznego przepustu,

b) przebudowę konstrukcji przepustu, z uwzględnieniem wykorzystania przez małe zwierzęta jako przejścia pod jezdnią (szer. min. 0,5 m o nawierzchni naturalnej),

c) przebudowę ulicy w obrębie obiektu i na dojazdach,

d) zabezpieczenie sieci wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i projektami branżowymi.

2) zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egz.,
3) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.,
4) przedmiar robót – 2 egz.,
5) kosztorys inwestorski wg aktualnych cen z zakresu opracowania – 1 egz.,
6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –2 egz.,
7) całość dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania robót budowlanych, należy przekazać również w 1 egz. wersji elektronicznej (format: PDF – całość; rysunki w formacie AutoCAD wersja 2000 do 2008; przedmiary, kosztorysy i STWiORB w formacie kompatybilnym z MS Office) – z uwzględnieniem nagrania kosztorysu inwestorskiego na osobny nośnik danych.
3. Obowiązki Wykonawcy:
1) opracować projekt przebudowy przepustu pod ul. Pyrzycką w celu uzyskania prawidłowej przepustowości przy nośności odpowiadającej kl. I wg Dz.U. 2019 poz. 1642 i kl. 150 wg STANAG 2021,
2) opracować projekt przebudowy przepustu pod sięgaczem ul. Pyrzyckiej w celu uzyskania prawidłowej przepustowości przy nośności odpowiadającej kl. II wg Dz.U. 2019 poz. 1642,

3) opracować harmonogram prac projektowych, stanowiący kontrolę postępu prac związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca ma obowiązek zdawać w formie pisemnej raport zaawansowania prac (nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca – również w formie elektronicznej),
4) dostarczyć koncepcję projektową oraz protokół inwentaryzacji z zakresu projektu wraz ze zdjęciami potwierdzającymi stan faktyczny (1 egzemplarz w wersji papierowej + wersja elektroniczna płyta CD format PDF) – w terminie 45 dni od podpisania umowy wraz ze wstępnym układem geometrycznym i konstrukcyjnym oraz informacją o zinwentaryzowanej infrastrukturze podziemnej,
5) uzyskać aktualną mapę do celów projektowych,
6) określić potrzebę poszerzenia pasa drogowego,

7) uzyskać wymagane zgody poszczególnych właścicieli / zarządców terenów przyległych na wykonanie robót budowlanych,

8) opracować dokumentację spełniającą warunki określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
9) uzyskać wszelkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

10) uzyskać pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w przypadku dokonania zgłoszenia robót budowlanych,

11) Wykonawca występując z pisemną informacją o planowanym zamierzeniu inwestycyjnym do gestorów sieci, powinien uwzględnić poniższe zapisy:

· Informujemy, że inwestycja, w zakresie określonym załączonym planem, będzie realizowana ze środków publicznych Gminy Miasta Szczecin w zakresie przebudowy drogi.
· Informujemy, że zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 j.t.), w przypadku, gdy budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel. W związku z powyższym należy przewidzieć zabezpieczenie na ten cel środków finansowych, w zakresie określonym załączonym planem.
12) w przypadku stwierdzenia kolizji istniejącej infrastruktury z inwestycją drogową Wykonawca musi wnieść o wydanie warunków technicznych do gestorów sieci, jednocześnie informując właściciela urządzeń lub obiektów, że zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych poniesie koszty przełożenia ww. urządzenia lub obiektów,
13) wykonawca jest zobowiązany do jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku realizacji inwestycji przez Zamawiającego. Aktualizacja kosztorysu jest wliczona w cenę umowną i nie podlega dodatkowej opłacie,
14) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w formie fotograficznej i rysunkowej, ilościowej wielkości materiałów drogowych do odzysku, nadających się do ponownego wykorzystania,
15) uzyskanie zgody na wycinkę zieleni (jeżeli wymagana),

16) uczestnictwo w procedurze przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych, w tym do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowej – w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,
17) opisywanie w wykonywanej dokumentacji projektowej rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformułowania, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując równocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz sformułowań, które mogłyby utrudnić uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia,
18) przedłożenie oświadczenia o kompletności dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy oraz oświadczenia, że dokumentacja została wykonana w sposób zgodny z wymogami ustawy Prawo budowlane, przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
19) uczestnictwo w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach roboczych w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy i współpraca z Zamawiającym w zakresie w jakim wymaga tego prawidłowe i terminowe wykonanie umowy,
20) na pisemne wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia Nadzoru Autorskiego, wynikającego bezpośrednio z przepisów ustawy Prawo Budowlane. Nadzór Autorski obowiązywał będzie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu umowy. Odpłatność za pełnienie Nadzoru Autorskiego będzie przedmiotem odrębnych negocjacji przy czym wynagrodzenie wykonawcy nie może przekroczyć 10% wartości brutto dokumentacji projektowej. O zamiarze ustanowienia Nadzoru Autorskiego Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem,
4. Wykonawca winien przedmiot umowy wykonać w szczególności zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

2) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470),
3) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293),
4) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55),

5) Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283),

6) Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.),

7) Rozporządzeniem Ministra w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.),

8) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.),

9) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),
10) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935),

11) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129),

12) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych koszów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U 2004 nr 130 poz. 1389).

13) innymi obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Termin realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletne dokumentacje projektowe dla każdego obiektu objętego przedmiotem umowy, o których mowa w § 1, w terminie do dnia 20 listopada 2020 r.
2. Potwierdzeniem odbioru każdej z kompletnych dokumentacji będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez przedstawicieli obu stron umowy, po sprawdzeniu przez Zamawiającego w ciągu 21 dni kalendarzowych kompletności złożonej dokumentacji.

3. Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. S. Klonowica 5.

4. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących przedmiotu niniejszej umowy,  a w szczególności jego kompletności, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia, podając termin usunięcia stwierdzonych usterek i braków. Wykonawca bez względu na czas jaki upłynął od przekazania przedmiotu niniejszej umowy oraz wysokość związanych z tym kosztów, na własny koszt i na własne ryzyko usunie stwierdzone usterki i braki w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku braku podania terminu przyjmuje się termin 7 dni kalendarzowych, jednak nie dłużej niż 18 dni od daty złożenia dokumentacji.
5. W przypadku nie uzupełnienia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wskazanych usterek i braków w przedmiocie niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, a w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2. 
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Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
1. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie:
...................................................................., tel. ...............................

2. Sprawy związane z umową ze strony Zamawiającego koordynuje:
1) Gabor Zimny,  tel. 91 48 00 412,

2) Patrycja Zgrzywa, tel. 91 48 00 412.
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Wynagrodzenie
1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości …………………… zł brutto (w tym należny podatek VAT), słownie złotych: ................................... w tym:
1) Zadanie nr 1 - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………… zł brutto (w tym należny podatek VAT), słownie złotych: ...................................

2) Zadanie nr 2 - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………… zł brutto (w tym należny podatek VAT), słownie złotych: ..................................
2. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
3. Wynagrodzenie płatne będzie po protokolarnym przyjęciu kompletnej dokumentacji projektowej dla każdego obiektu, na podstawie faktury w terminie do 21 dni licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Kopia obustronnie podpisanego protokołu zdawczo – odbiorczego jest podstawą wystawienia faktury i jej integralnym załącznikiem.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy.
5. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z  zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

6. Faktura winna być wystawiona zgodnie z poniższym wzorem:
	              Nabywca: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

                                NIP : 851-030-94-10

              Płatnik:    Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin


7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

9. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z umowy na osobę trzecią.

10. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojej siedziby, konta bankowego, numeru telefonu, NIP i REGON.
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Rękojmia
1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy, licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru dokumentacji projektowej. Dotyczy między innymi sytuacji, gdy:

1) występują wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel, jakiemu ma służyć, nie ma właściwości, o których Wykonawca zapewniał, nie zawiera kompletnych informacji, zawiera informacje nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistym stanem, 

2) narusza uzasadnione prawa osób trzecich, w tym prawa własności, prawa autorskie lub prawa pokrewne lub też jest obciążony prawami osób trzecich.
2. Zamawiający jeżeli otrzymał wadliwy przedmiot umowy, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego, jeżeli termin nie zostanie wyznaczony przyjmuje się termin 7 dni kalendarzowych, a po bezskutecznym upływie terminu może odmówić przyjęcia naprawy i zlecić usunięcie wad przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. W sytuacji gdy wady usunąć się nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, Zamawiający może wedle swojego wyboru od umowy odstąpić lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

4. W okresie rękojmi Wykonawca będzie wyjaśniał wszelkie nieprawidłowości bądź niejasności związane z projektem oraz będzie zobowiązany do aktualizacji kosztorysów.
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Kary umowne
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na niżej opisanych zasadach.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości:

a) 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
b) 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi,w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.
2) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10,0 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
3) za niewypełnienie obowiązku wynikającego z  § 1 ust. 3 pkt 17) – w wysokości 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) liczony za każde wskazanie nazwy własnej, znaku towarowego, patentu lub innego sformułowania, które mogłoby utrudnić uczciwą konkurencję,
4) za niewypełnienie obowiązku wynikającego z § 1 ust. 3 pkt 20) – w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10,0 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu niniejszej umowy przekraczającej 30 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
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Prawa autorskie
1. Z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego, Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego przenosi na Zamawiającego całość praw majątkowych oraz własność utworu (tj. Dzieła w postaci dokumentacji projektowych stanowiących przedmiot umowy), w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na:

1) prawo do pełnego i nieograniczonego korzystania z Dzieła przez Zamawiającego lub dowolny wskazany przez niego podmiot na potrzeby przygotowania, prowadzenia i udzielenia dowolnej liczby i rodzaju zamówień publicznych, które dotyczą Dzieła (w szczególności wykorzystania go jako opisu przedmiotu zamówienia, bądź części opisu przedmiotu zamówienia, w tym opisu przy udzielaniu zamówień na wykonanie robót budowlanych oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego), bez względu na to, czy udzielenie zamówienia wymagać będzie stosowania ustawy PZP, a także bez względu na tryb udzielenia zamówienia i bez względu na podmiot wykonujący zamówienie,
2) prawo do pełnego i nieograniczonego korzystania z Dzieła w ramach sprawowania nadzoru autorskiego, bez względu na to jaka osoba będzie wykonywała usługi, nadzoru autorskiego, jak też bez względu na to czy osobom wykonującym usługi nadzoru autorskiego przysługiwać będą autorskie prawa osobiste do Dzieła,
3) prawo do wykonywania przez Zamawiającego lub wskazany przez niego podmiot zależnych praw autorskich w odniesieniu do Dzieła, w tym prawo ingerowania i dokonywania przez Zamawiającego (lub dowolne osoby wskazane przez Zamawiającego) zmian w Dziele (w tym również ingerowania i zmian dokonywanych w ramach usług nadzoru autorskiego, bez względu na to, kto będzie wykonywał usługi nadzoru autorskiego, jak też bez względu na to, czy osobom wykonującym usługi nadzoru autorskiego przysługiwać będą autorskie prawa osobiste do Dzieła), w przypadkach, w których Zamawiający uzna to za stosowne,
4) prawo do wykonywania na potrzeby Zamawiającego lub dowolnych innych osób utrwalania i zwielokrotniania Dzieła dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, poprzez zapis magnetyczny oraz techniką cyfrową,

5) prawo do wprowadzania treści Dzieła do pamięci komputera oraz do innych baz danych, w tym Internetu,
6) prawo do dokonywania graficznej obróbki Dzieła (w tym komputerowej),
7) prawo do wprowadzania Dzieła do treści umów na zamówienia publiczne, w tym roboty budowlane objęte Dziełem, a także użyczenia i najmu oryginału lub egzemplarzy nośnika, na którym nastąpiło przekazanie Dzieła,
8) prawo do publicznego odtworzenia, prezentacji lub wglądu czy innego zapoznania z treścią Dzieła przez dowolne osoby, w szczególności w sytuacji, w jakiej jest to wymagane ustawą PZP oraz ustawą o dostępie do informacji publicznej,
9) prawo do tłumaczenia treści Dzieła w całości lub w części na języki obce.
2. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy Dzieła, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia określonego w ( 4 ust. 1 niniejszej umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własność egzemplarzy.
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Zmiany umowy, postanowienia końcowe
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić:

1) na wniosek Wykonawcy w przypadku:

a) nie uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, niezbędnych do zakończenia prac projektowych stanowiących przedmiot umowy, pomimo złożenia kompletnych wniosków do właściwych organów w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie, co spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji,
b) istotnej zmiany przepisów regulujących wykonanie prac projektowych stanowiących przedmiot umowy,
c) konieczności zmiany projektanta ze względu na nienależyte wywiązywanie się z obowiązków,
d) wystąpienia przyczyn losowych oraz innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
e) zmiany urzędowej stawki podatku VAT na usługi będące Przedmiotem Umowy.

2) w przypadku konieczności zmiany przedstawiciela Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3. Zmiana treści umowy może nastąpić, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy lub oświadczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.

6. Wszelką korespondencję (w tym faktury) należy kierować na adres: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin.
7. Wykonawca oświadcza, że adres e-mail podany w komparycji jest adresem, pod którym Wykonawca  odbiera pocztę elektroniczną.
8. W sprawach nie uregulowanych w treści umowy odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

9. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

10. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
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