Nr sprawy: DZP/10/Z/2024

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego




PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY ZDiTM  
zawarta w dniu ……….01.2024 r. w  Szczecinie, pomiędzy:

Gminą Miasto Szczecin 

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP   851-030-94-10   

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

Krzysztof Miler – Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
adres do korespondencji:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

oraz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą ul. ………………………………….
NIP……………………   REGON …………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa zawarta zostaje w rezultacie udzielonego  przez zamawiającego zamówienia, o wartości poniżej 130 000 zł, do którego przeprowadzenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1).
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja robót budowlanych pn.: „Przebudowa pasa drogowego ul. 3 maja, Plac Zawiszy, Plac Stefana Batorego, Stoisława, Jana i Jerzego Śniadeckich polegająca na budowie oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulicy 3 - go maja znajdujących się na odcinku od skrzyżowania z ulicą Śniadeckich do skrzyżowania z ulicą Narutowicza w trzech lokalizacjach”. 
2. Szczegółowy zakres rzeczowy czynności składających się na przedmiot niniejszej umowy określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Dokumentacja projektowa została sporządzona przez Biuro Projektów Drogowych Dominik Liakos, ul. Niemierzyńska 24/1; 71- 436 Szczecin .
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot niniejszej Umowy zgodnie z ofertą złożoną             w zapytaniu ofertowym, ze zmianami wprowadzonymi w zapytaniu ofertowym, obowiązującymi przepisami, normami, a także na warunkach ustalonych w niniejszej umowie. W ramach swojego zobowiązania Wykonawca w szczególności zapewni wykonanie przedmiotu niniejszej umowy przy pomocy wykwalifikowanej kadry posiadającej niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania prac wchodzących w skład przedmiotu niniejszej umowy.
5. Dokumentacja projektowa oraz oferta Wykonawcy są integralnymi częściami niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, iż pierwszeństwo przed tymi dokumentami ma niniejsza umowa. Strony zgodnie postanawiają, iż dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy oraz niniejsza umowa stanowią dokumenty wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające, co oznacza, że                                                    w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności w ich postanowieniach Wykonawca nie będzie uprawniony do ograniczenia przedmiotu niniejszej umowy, ani zakresu należytej staranności.
6. W przypadku braku projektu odtworzenia terenu obowiązuje zasada, że nawierzchnię po robotach należy odtworzyć do stanu pierwotnego natomiast nawierzchnię zieleńców należy odtworzyć poprzez wykonanie warstwy humusu wraz z obsianiem trawą. 
§ 2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy - 150 dni od dnia przekazania placu budowy.
2. Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 21 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 3
WARUNKI WYKONAWSTWA, OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt do: 

1) dostarczenia, zainstalowania i obsługiwania wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając             w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i pojazdów,

2) zabezpieczenia i zapewnienia stałych warunków widoczności tych zapór i znaków                 w dzień i w nocy,

3) zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,

4) odtworzenia nawierzchni po robotach związanych z ułożeniem okablowania wraz                          z uzupełnieniem materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania i elementów uszkodzonych,

5) usunięcia skutków awarii, które zostały przez niego spowodowane,

6) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach,

7) wykonania pomiarów geodezyjnych – wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji zanikających prac, pomiary powykonawcze łącznie z kompletną mapą powykonawczą, 

8) wykonania dokumentacji powykonawczej.

2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, oraz dokumentacją projektową, zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i Aprobatami Technicznymi.
3. Wszystkie roboty zanikające winny być kontrolowane. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wbudowanych materiałów. 
5. Kierowanie i nadzór nad robotami sprawowany będzie przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, kompetencje i wiedzę techniczną do wykonania przedmiotowego zamówienia tzn. :

a) minimum jedną osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru - do 1kV.

b) minimum jedną osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji - do 1kV.

c) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

6. Zmiana osób pełniących samodzielne funkcje nadzoru technicznego na budowie w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. Zmiana nastąpić może jedynie na osoby posiadające kwalifikacje odpowiadające kwalifikacjom nie mniejszym niż określone w ofercie. 

7. Dopuszcza się do stosowania wyłącznie materiały zgodne z Polskimi Normami lub posiadające certyfikat zgodności z aprobatą techniczną dla przyjętej technologii robót. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie atesty i certyfikaty dla wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń (w języku polskim).

8. Organizacja robót : 

1) roboty ziemne i rozbiórkowe należy prowadzić w sposób zabezpieczający istniejące uzbrojenie, podziemne oraz istniejące obiekty,

2) w pobliżu drzew oraz uzbrojenia podziemnego wykopy należy wykonywać ręcznie,

3) koszty zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia oraz istniejących obiektów przez Wykonawcę nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączone w cenę ofertową,

4) wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni na kursach bhp, mieć ważne badanie lekarskie, a przy pracach na wysokości dodatkowo badania lekarskie zezwalające na pracę na wysokości,

5) w okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

a) utrzymywania terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej,

b) podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikania uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,                              a wynikających z natężenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.
6) wykonawca zapewni przejezdność wszystkich dróg przebiegających w sąsiedztwie przekazanego frontu robót, a jeśli nie będzie to możliwe zabezpieczy dojazd do poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót budowlanych zgodnie                   w szczególności z projektem czasowej organizacji ruchu oraz zasadami bhp,

7) przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  winien  zawiadomić  poszczególnych użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczęcia                         i zakończenia robót oraz potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót wraz z pokryciem kosztów tych odbiorów, uzgodnień i nadzorów,

8) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, odtworzenia ewentualnych uszkodzonych elementów i przywrócenia ich do stanu z dnia przejęcia placu budowy.
9) należy wykonać dokumentację fotograficzną ułożonych kabli przed zasypaniem. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy od zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu
9. Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy:

1) wykonane roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą podlegać odbiorom i przeglądom, 
2) odbiory prac zanikających – w celu stwierdzenia jakości prac wykonanych i podlegających zakryciu.

10. Materiały pochodzące z prowadzonych w ramach zadania robót, wymagające wywozu np. materiał z rozbiórki obiektów budowlanych, gruz, urobek ziemny, materiał z karczowania i wycinki drzew i krzewów itp. będą stanowiły własność Wykonawcy. 
11. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1587 ze zm.) o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zadania. 
12. W przypadku materiałów nienadających się do ponownego użycia należy uwzględnić wywóz do firm zajmujących się przeróbką i utylizacją. Koszty z tego tytułu dla Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w ofertę cenową. 
13. Materiały pozyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Gminy Miasto Szczecin reprezentowanej przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Pozyskane materiały powinny być odtransportowane do magazynu depozytowego mieszczącego się w Szczecinie przy ul. Narzędziowej 37. Koszty z tego tytułu dla Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w ofertę cenową.
14. Podane w dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiarze robót i w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Jeżeli wykonawca złożył ofertę równoważną musi przedłożyć informacje                    o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane rozwiązania o parametrach nie gorszych niż opisane                              w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania  i odbioru robót.                        W przypadku opraw oświetlenia ulicznego Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych opraw oświetleniowych niż przyjętych w projekcie pod warunkiem, że zastosowana oprawa oświetleniowa będzie spełniać wytyczne techniczne określone w dokumentacji projektowej m.in. wytyczne ZDiTM dla opraw LED oraz spełniać parametry fotometryczne dla określonej w projekcie klasy oświetleniowej przy skuteczności świetlnej oprawy nie mniejszej niż 140 Im/W. Maksymalna moc zastosowanej oprawy nie może przekraczać 110W. Wykonawca w takim przypadku na potwierdzenie spełnienia w/w wymagań zobowiązany jest przedstawić karty katalogowe oraz oświadczenie producenta opraw, że zastosowana oprawa spełnia wszystkie wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz przedstawić obliczenia fotometryczne wykonane w ogólnodostępnym programie komputerowym Dialux, które potwierdzą spełnienie wymagań fotometrycznych. Zamawiający nie dopuszcza zmiany przyjętego w obliczeniach fotometrycznych współczynnika konserwacji.
15. Do wyceny i wbudowania należy przyjąć oprawy oświetleniowe zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i umowie. W dokumentacji zamieszczono obliczenia fotometryczne przykładowych opraw spełniających wymagania techniczne. Dopuszcza się zastosowanie opraw zamiennych niż wskazane w obliczeniach na zasadach równoważności opisanych przez Zamawiającego.
16. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego do przedmiotu niniejszej umowy najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Brak przedłożenia kosztorysu ofertowego będzie podstawą do nałożenia stosownej kary umownej, o której mowa w §11 ust. 1 pkt 9) umowy.

§ 4

ODBIÓR KOŃCOWY

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Podstawą wykonania przedmiotu umowy będzie pisemne zawiadomienie Zamawiającego                   o zakończeniu robót.

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego robót.

4. Na  dzień  odbioru  końcowego  Wykonawca  dostarczy dokumentację  powykonawczą  zawierającą m.in.: 

1) kompletną dokumentację techniczną powykonawczą składającą się z poszczególnych dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 3 egz.,
2) kompletną dokumentację techniczną powykonawczą w wersji elektronicznej w ilości 3 egz.,

3) deklaracje, certyfikaty, karty katalogowe, gwarancje w tym gwarancję producenta opraw oświetleniowych – 10 lat w ilości 3 egz.,

4) protokoły badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej w 3 egz.,

5) zestawienie podstawowych wbudowanych materiałów w 3 egz.,

6) szkice i geodezyjną dokumentację powykonawczą – przy czym na dzień odbioru min. szkice oraz potwierdzenie złożenia mapy w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Kartograficznej                   i Geodezyjnej.
7) Dokumentację fotograficzną ułożonych kabli przed zasypaniem.
8) Odbiór techniczny przez ENEA Oświetlenie
9) Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej (pendrive)
5. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić zarządzającego ruchem (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Szczecin), Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                      w Szczecinie oraz Komendę Miejską Policji w Szczecinie na 7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu oraz powiadomić o zakończeniu prac i przywróceniu stałej organizacji ruchu. 
§ 5
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym – wykona zamówienie sam (za pomocą Podwykonawcy/ców).
Zakres powierzony Podwykonawcy/om: …………………………………………………..
2. Wykonawca nie zleci Podwykonawcom innych prac niż wskazane w ust. 1, bez zgody Zamawiającego. 
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,                    w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                          z oryginałem umowę o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,

2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania robót objętych umową - termin musi być zgodny z harmonogramem Wykonawcy Robót,

4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, robót obejmujących Przedmiot Umowy, termin płatności wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane roboty przez Podwykonawcę powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł.

7. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 5 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

10. Niezależnie od postanowień § 5 ust. 4 Umowy, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie Umowy. Zgoda Zamawiającego zostanie wydana nie wcześniej niż po wypełnieniu obowiązków przez Wykonawcę przewidzianych w ust. 2 niniejszego §. 

§ 6

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Okres rękojmi za wady Przedmiotu Umowy wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego prac.

2. Gwarancja na zastosowane oprawy oświetleniowe – 10 lat gwarancji od producenta. Gwarancję w formie papierowej oraz elektronicznej Wykonawca jest zobowiązany załączyć do dokumentacji powykonawczej w dniu odbioru końcowego robót. 
3. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w terminie trzech dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego i usunąć je na własny koszt oraz w terminie określonym przez Zamawiającego. 
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek.
5. W przypadku nie przystąpienia w terminie, o którym mowa w ust. 3, do usunięcia wad lub usterek, bądź nie usunięcia wad lub usterek w określonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i zaspokoić roszczenie o zwrot kosztów wykonawstwa zastępczego z zabezpieczenia. 
6. Warunki gwarancji:

1) gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących użytych materiałach                        i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku                      z wystąpieniem wady,
2) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji,
3) w przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia powiadomienia  o wadzie, na koszt własny,
4) w szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub jest szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody,
5) powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie lub              e-mailem,  a następnie pisemnie potwierdza wystąpienie wady w drodze listu poleconego,
6) w przypadku nie usunięcia wad we wskazanym w terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
7) Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,
8) w sytuacji gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni kalendarzowych,                             a Wykonawca udowodni, iż niedotrzymanie terminu usunięcia wady nie leży po jego stronie, lub ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym,
9) termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady jeżeli powiadomienie                       o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§ 7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą cenową w wysokości ……………………………………………. zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………………) w tym podatek VAT.
2. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
3. Wynagrodzenie, o którym  mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo po odbiorze końcowym robót, na podstawie faktury       w terminie do 14 dni, licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 
5. Faktury mają być wystawiane w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Miasto Szczecin

                                Pl. Armii Krajowej 1

                   70-456 Szczecin

                   NIP: 851-030-94-10

Płatnik:    Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

                   ul. S. Klonowica 5, 

                   71-241 Szczecin
6. Wszelką korespondencję związaną z realizacją umowy (w tym faktury) należy dostarczać na adres:
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin.
7. W przypadku realizacji umowy przy pomocy Podwykonawców, a także dalszych Podwykonawców, dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktury, jest dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. Za dowód zapłaty należy rozumieć oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy                 o braku zobowiązań finansowych wynikających z podpisanych z wykonawcą umów.                                     W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktur VAT:
1) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego, 
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
3) oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o braku zobowiązań finansowych wynikających z zawartych z Wykonawcą/Podwykonawcą umów.
8. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,  Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie                        z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.
9. Bezpośrednia zapłata wg ust. 8 obejmuje wyłącznie należność główną z tytułu wynagrodzenia, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia                          z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających             z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia                    w zapłacie.

§ 8 
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki, waloryzacji cen jednostkowych za poszczególne rodzaje usług oraz stawki roboczogodziny.
2. Zamawiający zakazuje dokonywania przez Wykonawcę przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojego adresu, konta bankowego, NIP, REGON i numeru telefonu.
§ 9
UBEZPIECZENIE

1. Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
2. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w przypadku, gdy:

1) Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, przedłoży kopie Polisy OC wraz    z pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków ubezpieczenia,
2) okres ubezpieczenia obejmować będzie w całości okres realizacji przedmiotu zamówienia,                  w przypadku posiadania okresowej Polisy OC, która wygasa w trakcie realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany jest nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres, 
3) ubezpieczenie obejmować będzie ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez Podwykonawców,
4) ubezpieczenie obejmować będzie ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, spełniającego ww. warunki przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Nie złożenie Polisy OC w terminie  (tj. najpóźniej w dniu zawarcia umowy), lub nie przedłużenie umowy ubezpieczenia w przypadku posiadania okresowego ubezpieczenia, które wygasa 
w trakcie realizacji zamówienia będzie podstawą odpowiednio do odstąpienia od podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i nałożeniem stosownej kary umownej.
5. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nie uznanych przez zakład ubezpieczeń w szczególności udziałów własnych, franszyz oraz limitów, do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

§ 10
OSOBY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ……………………………………………………………..
2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: …………………………………………………………. 
§ 11
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub                     w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

4) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 5 niniejszej umowy, w wysokości 5 000 zł za każde zdarzenie,

5) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 2 000 zł za każde zdarzenie,

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany,  w wysokości 2 500 zł za każde zdarzenie,

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                    o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2 500 zł za każde zdarzenie,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty                        w wysokości 2 500 zł za każde zdarzenie,
9) w przypadku braku przedłożenia kosztorysu ofertowego, o którym mowa w § 3 ust. 14                         w wysokości 1000zł.
10) w przypadku niewykonania obowiązków przewidzianych w § 9 ust. 4 w wysokości 5 000 zł.
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia.
6. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, Wykonawca wyraża zgodę na usuniecie wad na koszt Wykonawcy, niezależnie od możliwości obciążenia go karą umowną za opóźnienie.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego w następujących sytuacjach:

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży                   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności,

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

3) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacja poszczególnych prac                         w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

5) gdy Wykonawca nie wykonał obowiązku przewidzianego w § 9 ust. 4 niniejszej umowy.

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 7 pkt 2), 3), 4) i 5) niniejszej umowy.

9. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swój koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 7 pkt 1), kiedy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn określonych w ust. 7 pkt 1)                     a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych,

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.
( 12
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy:

1) w przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

2) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, które nie powodują wykroczenia poza przedmiot zamówienia, a jedynie nastąpi zmiana sposobu wykonania jakiegoś elementu robót,

3) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji np. odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów               i elementów uzbrojenia,

4) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia robót,

5) wystąpią nieodpowiednie warunki atmosferyczne - złożenie przez Wykonawcę stosownego wniosku oraz dokumentów wskazujących, że zachowanie wymogów  technologicznych w danych warunkach atmosferycznych jest niemożliwe).

( 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez żadnych konsekwencji finansowych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu  cywilnego.

3. Spory z tytułu niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny w Szczecinie.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy lub oświadczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta cenowa Wykonawcy.

6. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY



                                      
                    WYKONAWCA

PAGE  
10

