Nr sprawy: DZP/35/Z/2026		Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego


UMOWA NR ................ / 2026 (projektowane postanowienia umowy)


zawarta w dniu ………..2026 r. w  Szczecinie, pomiędzy:

Gminą Miasto Szczecin 
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
NIP   851-030-94-10   
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
którą reprezentuje:
…………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji:
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin 
oraz 
…………………………………………………………………………………
z siedzibą 
NIP                   REGON 
Adres e-mail: 
którą reprezentuje:……………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa zawarta zostaje w rezultacie udzielonego  przez Zamawiającego zamówienia, o wartości poniżej 170 000 zł, do którego przeprowadzenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1).
1
Przedmiot niniejszej umowy
1. [bookmark: _Hlk526246940][bookmark: _Hlk3964761]Przedmiotem niniejszej umowy jest remont wiaty przystankowej żelbetowej na przystanku 
o nazwie Grabowa nr 82212 w ciągu ul. Batalionów Chłopskich.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) uzgodnienie wszystkich warunków wykonywania prac remontowych w tym m.in. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, czasową organizację ruchu, uzgodnienie funkcjonowania komunikacji przystanku komunikacji miejskiej podczas wykonywania prac, pozostałych uzgodnień i pozwoleń określonych przepisami prawa,
2) wykonanie prac remontowych zgodnie z dostarczonym projektem budowlanym,
3) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
4) wszystkie niezbędne prace służące wykonaniu zadań z pkt 1) do 3) wchodzą w skład przedmiotu zamówienia tj. prace ziemne, prace odtworzeniowe, zakup urządzeń 
i materiałów, itp.,
5) wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
6) udział w oddaniu wykonanych obiektów do eksploatacji,
7) usuwania wad i usterek w ramach rękojmi.
3. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
1) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym jej projektem, jeśli będzie wymagana,
2) przygotowanie placu budowy wraz z pracami rozbiórkowymi,
3) ochronę istniejących drzew,
4) remont wiaty,
5) urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

2
Termin realizacji
Termin realizacji zamówienia: do 100 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
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Osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy
1. Nadzór nad realizacją przedmiotu niniejszej umowy sprawuje Kierownik budowy: ...................................................................., tel. ...............................
2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie:
...................................................................., tel. ...............................
3. Sprawy związane z niniejszą umową ze strony Zamawiającego koordynuje:
...................................................................., tel. ...............................
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Wynagrodzenie
1. Zamawiający za wykonany przedmiot niniejszej umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne    z ofertą cenową w wysokości ...... PLN (w tym należny podatek VAT), słownie złotych: ............................
1. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
1. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.
1. Wykonawca/Dostawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do korzystania z tego systemu.
1. Wystawca/Dostawca zobowiązany jest do wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej następujących danych: 
1) Podmiot 2 – Nabywca – obowiązkowo
Gmina Miasto Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
NIP: 8510309410
2) Podmiot 3 – Odbiorca – obowiązkowo -„8” – Jednostka samorządu terytorialnego
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
NIP 8522596059.
1. Faktura ustrukturyzowana uznana jest za dostarczoną Zamawiającemu z chwilą przydzielenia przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, zgodnie z art. 106 na ust. 3 ustawy 
o podatku od towarów i usług.
1. Wszystkie świadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotyczą jednostki organizacyjnej Zamawiającego objętej centralizacją rozliczeń podatku VAT.
1. Wystawca/Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia, że każda faktura wystawiona w KSeF  
i doręczona Zamawiającemu jest zgodna z aktualną schemą logiczną FA_VAT oraz przepisami obowiązującymi w dniu jej wystawienia.
1. Wystawca/Dostawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze informacji identyfikującej umowę, której dana faktura będzie dotyczyć w szczególności numeru lub symbolu umowy 
w formacie: Umowa nr ….… /2026.
1. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami uprawnia Zamawiającego do żądania wystawienia faktury korygującej oraz wstrzymania płatności do czasu spełnienia wszystkich warunków wynikających  z § 4. 
1. Termin płatności należności  wynikającej z niniejszej umowy  wynosi  14 dni kalendarzowych od dnia uznania faktury ustrukturyzowanej, spełniającej  wymagania, o których mowa w ust. 5 i 6, zgodnie z ust. 7. 
1. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.
1. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.
1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojej  siedziby, konta bankowego, numeru telefonu, NIP i REGON.
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Rękojmia
1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej umowy przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu zdawczo – odbiorczego. 
2. Zamawiający, jeżeli otrzymał wadliwy przedmiot niniejszej umowy, wykonując uprawnienia                          z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni kalendarzowych, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może odmówić przyjęcia naprawy i zlecić usunięcie wad przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. W sytuacji gdy wady usunąć się nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, Zamawiający może wedle swojego wyboru od umowy odstąpić lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
4. Termin rękojmi ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania rękojmi.
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad. 
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1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz 
z dokonaniem koniecznych uzgodnień, we własnym zakresie i na własny koszt:
1) ewentualne wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas remontu 
w zakresie niezbędnym dla prowadzenia robót objętych zadaniem wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami w przypadku takiej konieczności,
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
3) rysunki powykonawcze sporządzane na bieżąco w miarę postępu robót,
4) dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, 
w szczególności dla robót zanikających,
5) dokumentację powykonawczą:
a) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robót, 
b) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, receptury, świadectwa, jakości i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowania materiałów do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie,
c) dokumentację powykonawczą, o której mowa w powyżej sporządzoną w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD – 2 egz.. Dokumentacja powinna być zapisana w formatach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, AutoCAD, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak przy wykonaniu projektu budowlanego, wykonawczego tj. pliki tekstowe - docx, rtf, txt; pliki obliczeniowe -xlsx, rysunki techniczne – dwg, dxf; obrazy bmp, jpg (w rozdzielczości 400-600 dpi). Pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem.
2. Wymagane warunki wykonywania robót:
1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,
2) na etapie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:
a) zapewnić stałą obecność kierownika budowy na placu budowy, w trakcie wykonywania robót budowlanych,
b) przejąć plac budowy i przygotować się do realizacji robót oraz koordynować wszelkie prace prowadzone w obrębie terenu budowy,
c) przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
d) podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na placu budowy w celu uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych ujemnych skutków, związanych z działaniem wykonawcy,
e) realizować roboty na podstawie przekazanej przez zamawiającego dokumentacji projektowej zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
f) zastosować do realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie materiały posiadające obowiązujące świadectwa stwierdzające przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie. Wykonawca ma obowiązek przekazania dokumentów Zamawiającemu,
g) w trakcie realizacji zamówienia wykonawca ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania wszelkich odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia,
h) usunąć niezwłocznie ujawnione usterki.
3) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić zarządzającego ruchem (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Szczecin), Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 
w Szczecinie oraz Komendę Miejską Policji w Szczecinie na 7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu oraz powiadomić o zakończeniu prac i przywróceniu stałej organizacji ruchu,
4) Wykonawca w trakcie trwania realizacji przedmiotu niniejszej umowy zobowiązany jest uczestniczyć 
w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach roboczych w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy i współpracować z Zamawiającym w zakresie 
w jakim wymaga tego prawidłowe i terminowe wykonanie niniejszej umowy.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania 
z odpadami w trakcie realizacji zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt do:
1) bezpośredniego zapoznania się z terenem planowanego zadania,
2) dostarczenia, zainstalowania i obsługiwania wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i pojazdów oraz do zabezpieczenia i zapewnienia stałych warunków widoczności tych zapór i znaków w dzień i w nocy, co jest nieodzowne ze względów bezpieczeństwa,
3) wykonania dokumentacji powykonawczych,
4) poniesienia innych kosztów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia,
5) zapewnienia kierownictwa budowy, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania robót oraz usunięcia wad. Kierownik budowy/robót ma obowiązek stałego nadzoru wykonywanych prac i przebywania na placu budowy podczas wykonywanych robót, 
6) zapewnienia odpowiedniego potencjału ludzkiego do nadzorowania i wykonywania robót objętych zamówieniem a w szczególności kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane  i doświadczenie zawodowe,
7) pełnej kontroli robót i jakości materiałów,
8) kierowania i nadzoru nad robotami oraz wykonaniem przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących samodzielne funkcje w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. Zmiana nastąpić może jedynie na osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, 
9) stosowania wyłącznie materiałów zgodnych z Polskimi Normami lub posiadającymi certyfikat zgodności z aprobatą techniczną dla przyjętej technologii robót. Wykonawca dostarczy zamawiającemu wszelkie atesty i certyfikaty dla wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń.
4. Pozostałe uwagi:
1) w przypadku kolizji korzeni lub korony drzew z realizowanym zakresem zadania należy dokonać odpowiednich cięć korekcyjnych wraz z dokonaniem zabiegów pielęgnacyjno- zabezpieczających po wykonanych cięciach. Należy również przewidzieć cięcia w koronach wynikające ze zmniejszenia bryły korzeniowej w wyniku przeprowadzonych cięć korekcyjnych,
2) roboty w zakresie zieleni winny być wykonywane przez firmę specjalistyczną w zakresie terenów zielonych. Dodatkowo należy przewidzieć ewentualną przycinkę drzewostanu,
3) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, odtworzenia ewentualnych uszkodzonych elementów i przywrócenia ich do stanu z dnia przejęcia placu budowy, w tym do ewentualnej naprawy nawierzchni sąsiadujących uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac,
4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót,
5) Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami winien prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie 
z ww. ustawą, w tym ilościową i jakościową ewidencję odpadów. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia,
6) Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że przedstawione rodzaje robót i ilości mogą ulec zmianie. Załączone przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy. Powyższe jest ryzykiem Wykonawcy i nie będzie stanowiło podstawy do zmiany wynagrodzenia ofertowego.
5. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia:
1) [bookmark: _Hlk224717133]wykonane roboty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy będą podlegać odbiorom 
i przeglądom,
2) odbiory prac zanikających – w celu stwierdzenia jakości prac wykonanych i podlegających zakryciu,
3) jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych 
w harmonogramie realizacji robót, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy (ponad czas ustawowy) w dni robocze lub wykonywanie robót w dni ustawowo wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Zamawiającym.
6. Odbiór końcowy:
1) [bookmark: _Hlk224717259]przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia,
2) podstawą wykonania przedmiotu niniejszej umowy będzie informacja wysłana do Zamawiającego 
o zakończeniu robót,
3) Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego nie później niż w terminie 7 dniu roboczych od potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego,
4) odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót,
5) na dzień odbioru końcowego Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą zawierającą m.in.:
a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
b) atesty, aprobaty i deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.
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Kary umowne
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na niżej opisanych zasadach.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, w wysokości:
a) 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy,
b) 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu niniejszej umowy lub w okresie rękojmi, w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.
2) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –                          w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy.
3. [bookmark: _Hlk184289447]Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,                          o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy przekraczającej 30 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§8
Przetwarzanie danych osobowych
1. [bookmark: _Hlk135740727]Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej Umowy odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
2. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących drugą Stronę oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.
3. Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że:
1) administratorem danych osobowych, jako Zamawiający, jest Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, adres e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl (dalej ZDiTM).
2) osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych u Administratora jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą mailową na adres e-mail: iodo@zditm.szczecin.pl lub korespondencyjnie na adres:  ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin — we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO, w celu:
a) zawarcia i wykonania niniejszej Umowy,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym,
c) kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej Umowy,
d) ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy, a także w celu dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń wynikających z niniejszej Umowy,
e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty,
f) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania;
g) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
4) odbiorcami danych osobowych będą:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza Umowa lub dokumentacja związania z realizacją Umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o art. 2 i nast. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902 ze zm.),
b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego, w szczególności podmioty świadczące usługi audytowe, usługi doradcze,
c) inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:
–	podmioty świadczące pomoc prawną,
–	podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie,
–	podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, okres rękojmi i gwarancji, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw z tytułu realizacji Umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny 
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE;
6) osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;
7) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO;
8) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu jest warunkiem zawarcia Umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego wykonania Umowy; konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia i realizacji Umowy;
9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10) dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania określonych czynności, dane wynikające z umów o pracę oraz z innej dokumentacji związanej z kontrolą realizacji przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę;
11) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą jest Wykonawca;
4. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych 
(w rozumieniu RODO) osób trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osób zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę, wniosku o zmianę osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy oraz uprawnień budowlanych osób skierowanych do realizacji Umowy. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 5 poniżej.
5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu:
a) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu (wskazując wyraźnie, że dane osobowe będą Zamawiającemu przekazane przez Wykonawcę),
b) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego,
c) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy oraz sposobów ich zabezpieczania. Wykonawca zapewni, że osoby przewidziane do realizacji Umowy po stronie Wykonawcy zostaną przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, a dostęp do danych osobowych otrzymają po uprzednim podpisaniu zobowiązania do zachowania tajemnicy i uzyskaniu pisemnego upoważnienia do ich przetwarzania.
7. Wykonawca gwarantuje, że w toku realizacji Umowy będzie używał systemów, narzędzi i środków technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zobowiązuje się przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w Umowie.
8. Wykonawca oświadcza, że w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą oraz by przetwarzanie spełniało wymogi RODO, stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, gwarantujące właściwą ochronę przetwarzanych danych i wypełnienie obowiązków nałożonych na podmiot przetwarzający dane osobowe określonych w art. 28 RODO. 
9. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić wszelkie informacje oraz dokumenty potwierdzające realizację obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie.
10. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie, ale nie później niż po upływie 24 (dwudziestu czterech) godzin od stwierdzenia naruszenia, a także o czynnościach z udziałem własnym lub podwykonawców w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed organem nadzorczym, urzędami państwowymi, policją lub przed sądami.
11. W przypadku zawinionego przez Wykonawcę naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki tego naruszenia, w tym Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób, których prawa zostały naruszone. 
12. W przypadku udostępnienia przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, danych osobowych osób związanych z tą Stroną w szczególności pracowników, pełnomocników, członków zarządu, kontrahentów, dostawców, a także innych osób nie podpisujących niniejszej Umowy, Strona która dane udostępniła zobowiązana jest w imieniu Strony do której dane udostępniono poinformować te osoby:
a) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych danej Stronie,
b) o tym, że Strona której dane udostępniono jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
c) o tym, że Strona która dane udostępniła jest źródłem, od którego Strona której dane udostępniono pozyskała ich dane,
d) o treści niniejszego paragrafu.

9
Zmiany umowy, postanowienia końcowe
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić:
1) na wniosek Wykonawcy w przypadku:
a) istotnej zmiany przepisów regulujących wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy,
b) zmiany urzędowej stawki podatku VAT na usługi będące Przedmiotem Umowy,
c) w sytuacji, gdy w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne, np. intensywne opady deszczu, śniegu, wichury, ujemne temperatury uniemożliwiające zachowanie reżimów technologicznych, powodujące wstrzymanie robót budowlanych przez okres co najmniej 5 dni roboczych następujących po sobie i będzie to miało wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku oraz dokumentów wskazujących, że zachowanie wymogów technologicznych w danych warunkach atmosferycznych jest niemożliwe (informacja o stanie pogody z Biura Prognoz).
2) W przypadku konieczności zmiany przedstawiciela Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Zmiana treści umowy może nastąpić, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz oświadczeń wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.



6. Wszelką korespondencję (w tym faktury) należy kierować na adres: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin.
7. W sprawach nie uregulowanych w treści umowy odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
8. Wykonawca oświadcza, że adres e-mail podany w komparycji w tym adres mailowy, jest adresem pod którym Wykonawca odbiera korespondencje, w tym za pomocą emaila. O każdej zmianie adresu Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego a w przypadku braku powiadomienia korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uznana za skutecznie doręczoną.
9. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
10. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY						                                WYKONAWCA
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